**Информация**

### по результатам контрольного мероприятия

### «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района, направленных на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год.

Проверяемый период деятельности: 2018-2019 годы.

В ходе контрольного мероприятия проверены бюджетные средства в размере 137 636,4 тыс. рублей: 2018 год – 32 546,6 тыс. рублей, 2019 год – 105 089,9 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия выявлено нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При реализации мероприятия «Благоустройство пешеходной зоны между ул. Новлянская и р. Москва» основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий городского поселения Воскресенск» подпрограммы «Комфортная городская среда в городском поселении Воскресенск» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» работы по благоустройству пешеходной зоны между ул. Новлянская и р. Москва, выполненные по контракту № Ф.2018.466158 от 04.10.2018 и оплаченные в сумме 130 743,8 тыс. рублей в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются неэффективным использованием бюджетных средств, поскольку заданный результат (благоустройство пешеходной зоны между ул. Новлянская и р. Москва) не достигнут в полном объеме.

По итогам контрольного мероприятия Главе городского округа Воскресенск направлено представление.

Информация о проведенном контрольном мероприятии направлена Главе городского округа Воскресенск и в Совет депутатов городского округа Воскресенск.