Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________ № ________________

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт

объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации    городского округа Воскресенск Московской области от 14.03.2024 № 1191

(с изменениями от 10.07.2024 № 2480, от 05.08.2024 № 2680, от 01.11.2024 № 3480, от 24.01.2025 № 106, от 30.01.2025 № 169, от 05.02.2025 № 200, от 27.02.2025 № 500, от 07.04.2025 № 902,

от 11.04.2025 № 950, от 22.05.2025 № 1295, от 27.06.2025 № 1650, от 29.07.2025 № 1970,

от 01.09.2025 № 2297, от 19.09.2025 № 2492, от 09.10.2025 № 2675, от 20.01.2026 № 75)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов     социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 14.03.2024 № 1191 (с изменениями от 10.07.2024 № 2480,          от 05.08.2024 № 2680, от 01.11.2024 № 3480, от 24.01.2025 № 106, от 30.01.2025 № 169, от 05.02.2025 № 200, от 27.02.2025 № 500, от 07.04.2025 № 902, от 11.04.2025 № 950, от 22.05.2025 № 1295,                от 27.06.2025 № 1650, от 29.07.2025 № 1970, от 01.09.2025 № 2297, от 19.09.2025 № 2492,                       от 09.10.2025 № 2675, от 20.01.2026 № 75), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт  объектов социальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Подраздел 7.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство                              (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» раздела 7 «Подпрограмма 3         «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Подраздел 7.2 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной  собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных                дошкольных       образовательных     организациях   и   дошкольных   отделениях    муниципальных

общеобразовательных организаций подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция),                        капитальный ремонт объектов образования муниципальной программы «Строительство и                  капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно           приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 7.3 «Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство         (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» изложить в редакции согласно       приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 7.6 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной                   инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 8.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство                                        (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» раздела 8 «Подпрограмма 2                                 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 8.4 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности                        городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено      мероприятием 02.15 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт         объектов культуры» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему                  постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании       «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы     городского округа Воскресенск Бутора А.О.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                  А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от______________№______________

- Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

(далее – программа)

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Воскресенск Московской области «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС) |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Воскресенск Московской области объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры 3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | МКУ УКС |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры | МКУ УКС |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского/муниципального округа Воскресенск обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 18 020,91 | 18 020,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 45 543,19 | 28 048,15 | 15 100,14 | 2 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 63 564,10 | 46 069,06 | 15 100,14 | 2 394,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Приложение 2

### к постановлению Администрации

### городского округа Воскресенск

### Московской области

### от_______________№____________

## 7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024-2030 годы | Итого: | 18 258,17 | 16 078,57 | 500,50 | 1 679,10 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 862,25 | 5 862,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 395,92 | 10 216,32 | 500,50 | 1 679,10 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 06.01 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-2030 годы | Итого: | 6 797,34 | 6 296,84 | 500,50 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ УКС |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 862,25 | 5 862,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 935,09 | 434,59 | 500,50 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Разработана корректировка проектно-сметной документации, единиц | х | х | 1 | х | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 06.03 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций» | 2024-2030 годы | Итого: | 11 460,83 | 9 781,73 | 0,00 | 1 679,10 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ УКС, МОУ «СОШ № 5» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 460,83 | 9 781,73 | 0,00 | 1 679,10 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024-2030 годы | Итого: | 38 720,96 | 29 990,49 | 8 730,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 26 562,30 | 17 831,83 | 8 730,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 07.01 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024-2024 годы | Итого: | 29 990,49 | 29 990,49 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ УКС |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 831,83 | 17 831,83 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц | х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 07.10. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций | 2025-2030 | Итого: | 8 730,47 | 0,00 | 8 730,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МОУ «Лицей им.Стрельцова П.В, МОУ «СОШ №5 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 730,47 | 0,00 | 8 730,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций, единица | х | Х | Всего | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |  | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Итого: | 56 979,13 | 46 069,06 | 9 230,97 | 1 679,10 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 020,91 | 18 020,91 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 38 958,22 | 28 048,15 | 9 230,97 | 1 679,10 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

### Приложение 3

### к постановлению Администрации

### городского округа Воскресенск

### Московской области

### от_______________№____________

7.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных

образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов

социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: МКУ УКС

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ УКС

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы «Спутник»), Московская обл., г Воскресенск, ул. Дзержинского, влд. 10 | Московская обл., г Воскресенск, ул. Дзержинского, влд. 10 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.22-30.06.26 | Средства бюджета Московской области | 5 862,25 | 5 862,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 434,59 | 434,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы «Спутник» | Московская обл., г Воскресенск, ул. Дзержинского, влд. 10 | Разработка проекта по корректировке проектно-сметной документации к муниципальному контракту Капитальный ремонт здания МОУ «Средняя образовательная школа № 5» (дошкольные группы «Спутник») | 30.06.2025 | х | 500,50 | - | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 6 797,34 | 6 296,84 | 500,50 | 0,00 |  |

### Приложение 4

### к постановлению Администрации

### городского округа Воскресенск

### Московской области

### от_______________№____________

7.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Городской округ Воскресенск | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 6 296,84 | 6 296,84 | - | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 862,25 | 5 862,25 | - | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 434,59 | 434,59 | - | 0,00 | - | - |
| 1.1 | МОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы «Спутник»), Московская обл, г Воскресенск, ул Дзержинского, влд 10 | 964,3 кв.м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.22-30.06.26 | 01.09.24 | 84 866,22 | 54 240,446 | Итого: | 6 296,84 | 6 296,84 | - | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 496,957 | Средства бюджета Московской области | 5 862,25 | 5 862,25 | - | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 743,489 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 434,59 | 434,59 | - | 0,00 | - | - |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 6 296,84 | 6 296,84 | - | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 862,25 | 5 862,25 | - | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 434,59 | 434,59 | - | 0,00 | - | - |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | - | - | - | - | - | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 6 296,84 | 6 296,84 | - | 0,00 | - | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 862,25 | 5 862,25 | - | 0,00 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 434,59 | 434,59 | - | 0,00 | - |  |

### Приложение 5

### к постановлению Администрации

### городского округа Воскресенск

### Московской области

от_______________№____________

7.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: МКУ УКС

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ УКС

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027-2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МОУ «СОШ №5» (дошкольные группы «Спутник» | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, влд. 10. | Благоустройство территории в рамках капитального ремонта МОУ «Средняя образовательная школа № 5» (дошкольные группы «Спутник») | 2025 | Х | 9 631,73 | 9 631,73 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | МОУ «СОШ №5» (дошкольные группы «Спутник» | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, влд. 10. | Оказание услуг по проведению экспертизы с отражением выполненных объемов работ на объекте: «Благоустройство территории в рамках капитального ремонта МОУ «Средняя образовательная школа № 5» (дошкольные группы «Спутник»)» | 2024 | Х | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | МОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы «Спутник»), Московская обл, г Воскресенск, ул Дзержинского, влд 10 | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, влд. 10. | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2026-30.06.2026 | х | 1 679,10 | - | - | 1 679,10 | - |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 11 460,83 | 9 781,73 | 0,00 | 1 679,10 |  |

### Приложение 6

### к постановлению Администрации

### городского округа Воскресенск

### Московской области

от_______________№____________

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Капитальный ремонт объектов культуры | 2025-2026 годы | Итого: | 6 584,97 | 0,00 | 5 869,17 | 715,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 584,97 | 0,00 | 5 869,17 | 715,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.15 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры | 2025-2026 годы | Итого: | 902,18 | 0,00 | 186,38 | 715,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ «Центр развития культуры» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 902,18 | 0,00 | 186,38 | 715,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Выполнены проектные работы, единица | х | х | Всего | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.16. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий организаций дополнительного образования сферы культуры | 2025-2026 годы | Итого: | 5 682,79 | 0,00 | 5 682,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУДО «ВДШИ» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 682,79 | 0,00 | 5 682,79 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории организаций дополнительного образования сферы культуры, единица | х | х | Всего | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029-2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Итого: | 6 584,97 | 0,00 | 5 869,17 | 715,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскре-сенск | 6 584,97 | 0,00 | 5 869,17 | 715,80 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

### Приложение 7

### к постановлению Администрации

### городского округа Воскресенск

### Московской области

от_______________№____________

8.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.15 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры» муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: МКУ УКС

Ответственный за выполнение мероприятия: МУ «Центр развития культуры»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |  | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2030 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. |  |  | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУ «Центр развития культуры» структурное подразделение «Дворец культуры «Цементник» | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Чапаева, зд. 1 |  | ПИР | 2025-2026 | х | 902,18 | - | 186,38 | 715,80 | - |