Приложение 5 к решению Совета депутатов

Воскресенского муниципального района

от 28.04.2017 № 477/44

Приложение 5

к Программе комплексного

социально-экономического развития

Воскресенского муниципального района

на 2015-2019 годы

Эффективность инвестиционных проектов,

вошедших в Программу комплексного социально-экономического развития

Воскресенского муниципального района на 2015 - 2019 годы.

| № п/п | Наименование инвестиционных проектов | Срок реализации | Социальный эффект от реализации | Стоимость проекта (млн. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство объекта дошкольного образования Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Юбилейная на 140 мест | 2015 г.-2018 г. | Сокращение дефицита мест в дошкольных учреждениях на 140 мест | 10,11 | 7,71 |  | 2,4 |  |  |
| 2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом по адресу: г. Воскресенск, ул. Ломоносова | 2015 г. | Увеличение числа жителей Воскресенского муниципального района, вовлеченных в систематические занятия физкультурой и спортом | 113,82 | 113,82 |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция, в том числе с элементами реставрации здания МОУ "Вечерняя (сменная)общеобразовательная школа № 8" | 2015 -2017 г. | Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | 7,45 | 1,15 |  | 6,3 |  |  |
| 4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (ПИР и строительство) по адресу: г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 | 2015 г.-2016 г. | Увеличение числа жителей Воскресенского муниципального района, вовлеченных в систематические занятия физкультурой и спортом | 200,00 | 8,2 | 191,8 |  |  |  |
| 5. | Проектирование и строительство блочной водогрейной котельной с. Фаустово, ул. Железнодорожная | 2016-2017 г. | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 28,63 |  | 7,5 | 21,13 |  |  |
| 6. | Строительство блочной комплектной трансформаторной подстанции на два трансформатора типа 2КТП-(П)-Т-630/6/0,4кВ УХЛ 1, двух кабельных линий напряжений 6 кВ от ЗРУ-6кВ ПГВ № 201 "Серная" | 2015 г.-2016 г. | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 39,97 | 0,03 | 39,97 |  |  |  |
| 7. | Техническое перевооружение газовой котельной и ГРП, расположенной по адресу: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, ул. Интернатская, д.5а | 2016 г.-2017 г. | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 21,55 |  |  | 2,00 | 19,55 |  |
| 8. | Канализование г. Воскресенск ул. Кудринская, ул. Рябиновая, ул. Кленовая, ул. Советская | 2016 | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  | 27,9 |  |  |  |
| 9. | Строительство артезианской скважины системы водоснабжения п. Медведка и с. Воскресенское, Воскресенский муниципальный район | 2016 | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  | 60,31 |  |  |  |
| 10. | Строительство дома культуры в городском поселении им. Цюрупы Воскресенского муниципального района (в том числе ПИР) | 2016-2017 | Ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 56,56 |  | 8,00 | 48,56 |  |  |
| 11. | Строительство детской музыкальной школы по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, городское поселение Воскресенск, ул.Кагана, д.22 (ПИР и строительство) | 2017-2018 | Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, занятых в организациях дополнительного образования детей | 115,60 |  |  | 18,41 | 97,19 |  |
| 12. | Строительство станции водоподготовки для ВЗУ по адресу: пгт. Белоозерский, ул. Пионерская, д.1а, д.1б | 2016 | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 11,02 |  | 11,02 |  |  |  |
| 13. | Строительство системы очистки воды в составе действующего ВЗУ по адресу: птг. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.2 | 2016 | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 9,98 |  | 9,98 |  |  |  |
| 14. | Инженерно-техническое обследование, разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и благоустройство территории МУ «Дворец водного спорта «Дельфин» по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Лермонтова, д.3 | 2015-2017 г. | Увеличение числа жителей Воскресенского муниципального района, вовлеченных в систематические занятия физкультурой и спортом | 128,15 | 1,49 | 10,88 | 115,78 |  |  |
|  | Воскресенский муниципальный район, д. Степанщино, строительство фельдшерско-акушерского пункта | 2016-2017 г. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению | 12,62 |  | 10,49 | 2,13 |  |  |
|  | Реконструкция здания инфекционного отделения ГАУЗ МО «ВРБ №2» по адресу: 140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гражданская, д.2а | 2016-2017 г. | Создание условий для ока-зания медицинской помощи населению | 104,82 |  | 50,00 | 54,82 |  |  |