

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной комфортной городской среды»,**

**утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск**

**Московской области от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348,**

**от 09.02.2023 № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359,**

**от 25.05.2023 № 2719, от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100, от 09.08.2023 № 4443,**

**от 31.08.2023 № 4943, от 06.10.2023 № 5825, от 01.11.2023 № 6435, от 31.01.2024 № 400,**

**от 09.02.2024 № 598, от 04.03.2024 № 1005)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 №3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования и показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 05.12.2022 № 6368 (с изменениями от 27.01.2023 № 348, от 09.02.2023 № 586, от 11.04.2023 № 1889, от 03.05.2023 № 2343, от 04.05.2023 № 2359, от 25.05.2023 № 2719, от 13.06.2023 № 3157, от 26.07.2023 № 4100, от 09.08.2023 № 4443, от 31.08.2023 № 4943, от 06.10.2023 № 5825, от 01.11.2023 № 6435, от 31.01.2024 № 400 от 09.02.2024 № 598, от 04.03.2024 № 1005), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 2 «Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 9.7 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» подпрограммы I «Комфортная городская среда» раздела 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Дополнить раздел 9 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» подразделом 9.9 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» подпрограммы I «Комфортная городская среда» в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 10.3 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» раздела 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.9. Дополнить раздел 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» подразделом 10.6 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.15 «Содержание дворовых территорий» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.10. Дополнить раздел 10 «Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» подразделом 10.7 «Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29 «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Фактор - инфо» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Илюшина О.В.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы благоустройства территорий | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – УРИ и Э), управление жилищно – коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее – управление ЖКК) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Московской области.  2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Заказчики подпрограмм: | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | УРИ и Э | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | УРИ и Э, управление ЖКК | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» направлена на благоустройство общественных территорий, приобретение и установку детских, игровых площадок на территории городского округа Воскресенск | | | | | |
| Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на обеспечение комфортного, безопасного проживания в многоквартирных домах, благоустройству дворовых территорий и формированию комфортной городской световой среды, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда в городском округе Воскресенск. | | | | | |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно - коммунального хозяйства и благоустройства | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 385 840,69 | 119 082,77 | 264 329,92 | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 173 564,13 | 0,00 | 173 564,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 519 078,14 | 722 747,62 | 1 035 202,50 | 877 959,36 | 883 168,66 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 89 305,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 167 788,05 | 856 067,48 | 1 548 164,55 | 879 173,36 | 884 382,66 | 0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное под нужды горожан. Комфортность города для его жителей прежде всего определяется такими факторами, как комплексное благоустройство дворовых территорий, общественных территорий и т.п. В рамках муниципальной программы планируется приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения.

Формирование городской среды процесс постоянный, включающий в себя не только формирование застройки территории, но и создание архитектурно-художественной среды в целом. Облик городского округа напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохранением старых, наиболее ценных. Качество среды проживания, которую мы формируем, является главным фактором, влияющим на архитектурно-художественный облик городского округа Воскресенск Московской области.

В настоящее время при строительстве и оформлении фасадов зданий стали применяться современные материалы. Собственники нежилых зданий, помещений (торговых магазинов, офисов и др.) стремятся к индивидуальному решению оформления фасада, как правило, не учитывая общий облик архитектуры здания и городского округа в целом.

Регулярно возникает вопрос о необходимости проведения реконструкции и строительства объектов с использованием современных технологий и материалов, отвечающих требованиям времени, с перспективой будущего развития городского округа.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения. К основным проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, высокий уровень износа асфальтобетонных покрытий, недостаточное количество гостевых парковок, низкий уровень освещенности дворов.

С 2015 года городской округ Воскресенск принимает участие в программе комплексного благоустройства дворовых территорий, благодаря которой в дворовых территориях выполняются работы по ремонту или установке 8 обязательных элементов, а именно:

- детской площадки;

- парковки;

- озеленения;

- наружного освещения;

- информационного стенда;

- контейнерной площадке;

- лавочек (скамеек);

- урн.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, реализуемых в рамках программы, так же может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется:

1) по результатам голосования на портале "Добродел" (50% от плана на год), учитывая победителей рейтингового голосования на портале;

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городского округа Воскресенск;

- на интернет-портал "Добродел";

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Все дворовые территории по итогам инвентаризации, нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад включены в общий адресный перечень дворовых территорий.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

В соответствии с [распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области"](https://docs.cntd.ru/document/456099919) (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023-2027 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного мнения.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным [распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ](https://docs.cntd.ru/document/551182664) (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

Ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройства тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) согласованными Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области;

Работы по берегоукрплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

При предоставлении субсидии из бюджета Московской области на благоустройство общественных территорий субсидия может быть израсходована на следующий перечень видов работ:

Разработку прроекта благоустройства;

Выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических-дендрологических, архилогических изысканий;

Проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

Выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспукные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в состав гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

Проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

Благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

Благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

Благоустройство площадок ( в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детски игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерные площадки);

Благоустройство парковых проездов (дорог);

Благоустройство велокоммуникаций;

Благоустройство всех видов пешеходных коммуникаций;

Благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

Благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений;

Благоустройство элементов озеленений;

Благоустройство всех видов покрытий объектов благоустройства (в том числе сопряжений);

Благоустройство всех видов ограждений;

Благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоемов, включая пажарных, в том числе очистка объекта;

Благоустройство системы наружного освещения;

Благоустройство праздничного оформления;

Благоустройство средств размещения информации;

Благоустройство малых архитектурных форм;

Благоустройство въездных групп, стел;

Проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской федерации;

Благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексв;

Проведение геотехнического мониторинга, рекультивация объектов благоустройства;

Подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организация вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий, которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды" на 2023 - 2027 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с действующим законодательством в сфере благоустройства.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования.

Особо остро стоит проблема озеленения поселений, сохранение лесопарковых массивов, закладка новых, реконструкция и развитие существующих парков и скверов, бульваров и аллей, оформления летних цветников.

Такое состояние сферы благоустройства территорий обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования благоприятной, комфортной среды для проживания граждан.

Существенную роль в формировании облика улиц, скверов и парков играют малые архитектурные формы. Это скамейки, цветочные вазоны, декоративные скульптуры, урны. Наличие малых архитектурных форм позволит сформировать неповторимый и комфортный облик города.

Реализация концепций формирования привлекательного облика, создание и развитие пешеходных зон и улиц городского округа Воскресенск Московской области изменит внешний облик городского округа в целом, и, как следствие, окажет влияние на повышение культурного и духовного уровня граждан, создаст условия для здорового образа жизни.

Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:

утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов;

контроль за выполнением планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области;

проведение обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов;

перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности;

ремонт подъездов многоквартирных домов;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация указанных мероприятий позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и содержания жилищного фонда Московской области.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Кроме того, на территории городского округа Воскресенск Московской области при выявлении объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, формируется адресный перечень по проведению благоустройства.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, могут быть включены в муниципальную программу и осуществляться за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков, путем заключения соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории.

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | I | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2 | I | F2 | 03 | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 3 | I | F2 | 04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» |
| 4 | I | 01 | 01 | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 5 | I | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 6 | I | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 7 | I | 01 | 05 | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон. |
| 8 | I | 01 | 06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств. |
| 9 | I | 01 | 07 | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парко, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджета муниципального образования Московской области. |
| 10 | I | 01 | 08 | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов. |
| 11 | I | 01 | 20 | Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 12 | I | 01 | 20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 13 | I | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 14 | I | 01 | 20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 15 | I | 01 | 20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| 16 | I | 01 | 20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 17 | I | 01 | 20 | Осуществление вывоза снега | Ед. | Количество обустроенных площадок для вывоза снега |
| 18 | I | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 19 | I | 01 | 21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 20 | I | 01 | 21 | Осуществление технического надзора, проверка сметной документации | Да/нет | По данным ОМСУ |
| 21 | I | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 22 | I | 01 | 22 | Выполнение проекта по устройству линий наружного освещения | Ед. | Фактическое достижение результата определяется количеством выполненных проектов по устройству линий наружного освещения |
| 23 | II | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде |
| 24 | II | 01 | 01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 25 | II | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде |
| 26 | II | 01 | 03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 27 | II | 01 | 06 | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 28 | II | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс.кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 29 | II | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс.кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха |
| 30 | II | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 31 | II | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс.кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 32 | II | 01 | 19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс.кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 33 | II | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 34 | II | 01 | 21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 35 | II | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 36 | II | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 37 | II | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 38 | II | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 39 | II | 01 | 28 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 40 | II | 01 | 28 | Осуществление технического надзора и экспертизы качества выполненных работ на объектах благоустройства | Ед. | Значение результата определяется по данным ОМСУ |
| 41 | II | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде |
| 42 | II | 01 | 30 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 43 | II | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 44 | II | 03 | 01 | Проведен ремонт подъездов МКД | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 45 | II | 03 | 02 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 592 389,02 | 79 251,47 | 513 137,55 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 319 542,96 | 56 427,04 | 263 115,92 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 173 564,13 | 0,00 | 173 564,13 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 99 281,93 | 22 824,43 | 76 457,50 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 513 137,55 | 0,00 | 513 137,55 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 263 115,92 | 0,00 | 263 115,92 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 173 564,13 | 0,00 | 173 564,13 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 76 457,50 | 0,00 | 76 457,50 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 79 251,47 | 79 251,47 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 56 427,04 | 56 427,04 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 22 824,43 | 22 824,43 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроенны скверы, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 71 268,16 | 53 990,14 | 17 278,02 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 9 926,62 | 9 926,62 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 61 341,54 | 44 063,52 | 17 278,02 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установка стел | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изготовлено и установлено стел, шт*.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023 | Итого | 33 088,74 | 33 088,74 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э  (Мероприятие исключено с 2024 года) |
| Средства бюджета Московской области | 9 926,62 | 9 926,62 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 23 162,12 | 23 162,12 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 5 | 5 | - | - | - | | - | | - | | - | - | - |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 1 374,17 | 0,00 | 1 374,17 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 374,17 | 0,00 | 1 374,17 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление культуры, УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обустроены велосипедные маршруты, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 35 606,43 | 20 302,58 | 15 303,85 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «Благоустройство и озелениение» (далее – МБУ «БИО») |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 35 606,43 | 20 302,58 | 15 303,85 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 14 | 13 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление вывоза снега, ед. |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 598,82 | 598,82 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 598,82 | 598,82 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора, проверка сметной документации, да/нет |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| да | да | - | - | | - | | - | | - | - | - | - |
| 2.11. | Мероприятие 01.22. Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 600,00 | 0,0 | 600,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение проекта по устройству линий наружного освещения ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме I | | | Итого | 663 657,18 | 133 241,61 | 530 415,57 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 329 469,58 | 66 353,66 | 263 115,92 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 173 564,13 | 0,00 | 173 564,13 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 160 623,47 | 66 887,95 | 93 735,52 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.7. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)»

подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | г.о. Воскресенск, г.Белоозерский, Бульвар Победы | 2,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-15.10.2024 | 18.10.2024 | 241 200,00 | - | Итого: | 241 200,00 | 0,00 | 241 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 205 261,20 | 0,00 | 205 261,20 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 35 938,80 | 0,00 | 35 938,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Благоустройство территории напротив Ледового дворца спорта «Химик» им. Н.С. Эпштейна, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 | 0,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-15.10.2024 | 18.10.2024 | 274 613,55 | - | Итого: | 271 937,55 | 0,00 | 271 937,55 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 57 854,72 | 0,00 | 57 854,72 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 173 564,13 | 0,00 | 173 564,13 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 40 518,70 | 0,00 | 40 518,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 513 137,55 | 0,00 | 513 137,55 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 263 115,92 | 0,00 | 263 115,92 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 173 564,13 | 0,00 | 173 564,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 76 457,50 | 0,00 | 76 457,50 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.9. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Благоустройство территории напротив Ледового дворца спорта «Химик» им. Н.С. Эпштейна, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 | 0,8 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.10.2023-15.10.2024 | 18.10.2024 | 274 613,55 | - | Итого: | 2 676,00 | 0,00 | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 676,00 | 0,00 | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2 676,00 | 0,00 | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 676,00 | 0,00 | 2 676,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе

в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2027 | Итого | 199 469,70 | 54 566,81 | 64 298,79 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 38 851,51 | 38 851,51 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 160 618,19 | 15 715,30 | 64 298,79 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 199 469,70 | 54 566,81 | 64 298,79 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 38 851,51 | 38 851,51 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 160 618,19 | 15 715,30 | 64 298,79 | | | | | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед. |  |  | Всего | 2023  год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 30 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 170 302,91 | 641 140,80 | 846 210,19 | | | | | 838 871,31 | 844 080,61 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 8 348,21 | 4 706,21 | 1 214,00 | | | | | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 161 954,70 | 636 434,59 | 844 996,19 | | | | | 837 657,31 | 842 866,61 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 32 605,05 | 1 435,61 | 0,00 | | | | | 15 584,72 | 15 584,72 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 1 022,15 | 1 022,15 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 31 582,90 | 413,46 | 0,00 | | | | | 15 584,72 | 15 584,72 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв.м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 23 747,33 | 1 045,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 350,86 | 11 350,86 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 21 780,48 | 3 799,10 | 5 055,40 | | | | | 6 462,99 | 6 462,99 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 2 487,06 | 2 487,06 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 293,42 | 1 312,04 | 5 055,40 | | | | | 6 462,99 | 6 462,99 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 34 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 4 839,00 | 1 197,00 | 1 214,00 | | | | | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 4 839,00 | 1 197,00 | 1 214,00 | | | | | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023 | Итого | 32 619,92 | 32 619,92 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», управление ЖКК (мероприятие исключено с 2024 года) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 32 619,92 | 32 619,92 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2024-2027 | Итого | 68 062,90 | 0,00 | 68 062,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «БИО», управление ЖКК, управление культуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 68 062,90 | 0,00 | 68 062,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретена коммунальная техника, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 14 | - | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 764 734,90 | 212 487,20 | 180 083,20 | | | | | 186 037,60 | 186 126,90 | 0,00 | УРИ и Э  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 764 734,90 | 212 487,20 | 180 083,20 | | | | | 186 037,60 | 186 126,90 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | - | 1792,4 | 1792,4 | 1792,4 | 1792,4 | 1792,4 | 1792,4 | 1792,4 | - |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Не мониторится с 2024г. |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 2709 287,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 1 043 312,02 | 193 034,41 | 269 405,61 | | | | | 290 436,00 | 290 436,00 | 0,00 | УРИ иЭ, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 043 312,02 | 193 034,41 | 269 405,61 | | | | | 290 436,00 | 290 436,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | - | 1058,6 | 1058,6 | 1058,6 | 1058,6 | 1058,6 | 1058,6 | 1058,6 | - |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Не мониторится с 2024г. |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 950 455,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 1 805,26 | 1 805,26 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э,  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 805,26 | 1 805,26 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 229 868,32 | 46 570,87 | 57 055,45 | | | | | 63 121,00 | 63 121,00 | 0,00 | Управление культуры,  УРИ и Э,  МКУ «Управление по обеспечению» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 229 868,32 | 46 570,87 | 57 055,45 | | | | | 63 121,00 | 63 121,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | - | 247,42 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | - |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Не мониторится с 2024г |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 250 390,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 215 553,56 | 52 629,80 | 54 307,76 | | | | | 54 308,00 | 54 308,00 | 0,00 | УРИ и Э,  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 215 553,56 | 52 629,80 | 54 307,76 | | | | | 54 308,00 | 54 308,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена детских игровых площадок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 55 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 15 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 373 366,00 | 82 054,60 | 93 321,00 | | | | | 97 054,50 | 100 935,90 | 0,00 | УРИ и Э,  МБУ «БИО», управление культуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 373 366,00 | 82 054,60 | 93 321,00 | | | | | 97 054,50 | 100 935,90 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество светильников, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 50062 | 12505 | 12519 | 0 | 0 | 0 | 12519 | 12519 | 12519 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 2 976,41 | 2 976,41 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э,  МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 976,41 | 2 976,41 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 769 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | 57 860,37 | 530,77 | 13 798,00 | | | | | 21 146,50 | 22 385,10 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 57 860,37 | 530,77 | 13 798,00 | | | | | 21 146,50 | 22 385,10 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 161 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 56 | 57 | 0 |
| 2.15 | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 9 999,85 | 9 999,85 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 999,85 | 9 999,85 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности | | | | | | | | | УРИ и Э |
| Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 21 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.17. | Мероприятие 01.28.  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2024-2027 | Итого | 400,63 | 0,00 | 400,63\* | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УРИ и Э |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 400,63 | 0,00 | 400,63\* | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | - | 0\* | 0 | 0 | 0 | 0\* | 0 | 0 | 0 |
| Осуществление технического надзора и экспертизы качества выполненных работ на объектах благоустройства, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 2.18. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2024-2027 | Итого | 223 920,00 | 0,00 | 74 640,00 | | | | | 74 640,00 | 74 640,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 223 920,00 | 0,00 | 74 640,00 | | | | | 74 640,00 | 74 640,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизированы дворовые территории, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 51 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 20 | 0 |
| 2.18. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2024-2027 | Итого | 86 598,24 | 0,00 | 28 866,24 | | | | | 28 866,00 | 28 866,00 | 0,00 | УРИ и Э, МБУ «БИО» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 86 598,24 | 0,00 | 28 866,24 | | | | | 28 866,00 | 28 866,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 6 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 |  |  | Мероприятие финансируется за счет средств Фонда капитального ремонта Московской области | | | | | | | | | Управление ЖКК |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 134 358,26 | 27 118,26 | 107 240,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 9 171,39 | 9 171,39 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 35 881,78 | 3 709,78 | 32 172,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 89 305,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 134 358,26 | 27 118,26 | 107 240,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 9 171,39 | 9 171,39 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 35 881,78 | 3 709,78 | 32 172,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 89 305,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт подъездов МКД, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 133 | - | 133 | 0 | 33 | 65 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Не мониторится с 2024г. |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | 3 504 130,87 | 722 825,87 | 1 017 748,98 | | | | | 879 173,36 | 884 382,66 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 56 371,11 | 52 729,11 | 1 214,00 | | | | | 1 214,00 | 1 214,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 358 454,67 | 655 859,67 | 941 466,98 | | | | | 877 959,36 | 883 168,66 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 89 305,09 | 14 237,09 | 75 068,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*) в том числе, средства в сумме 130,63 тыс.рублей предусмотрены как дополнительное финансирование для создания и ремонта пешеходных коммуникаций, которые включены в государственную программу Московской области. Показатель отражен по мероприятию 01.02.

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.3. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01.

«Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 21, 19, 17, 17а, 15, 13, 11 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 10 651,55 | 0,00 | Итого: | 10 651,55 | 10 651,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7 583,89 | 7 583,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 067,66 | 3 067,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 47б, 49, 52а |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 3 083,20 | 0,00 | Итого: | 3 083,20 | 3 083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 195,23 | 2 195,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 887,97 | 887,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г.о. Воскресенск, д. Чемодурово ул. Центральная д.10, 11, 13 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 7 072,23 | 0,00 | Итого: | 7 072,23 | 7 072,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 035,42 | 5 035,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 036,81 | 2 036,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г.о. Воскресенск, д. Цибино, Школьный пер., д. 11 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 1 880,39 | 0,00 | Итого: | 1 880,39 | 1 880,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 338,83 | 1 338,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 541,56 | 541,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г.о. Воскресенск, г.Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 11, 12, 13 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 18 300,01 | 0,00 | Итого: | 18 300,01 | 18 300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 13 029,60 | 13 029,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 270,41 | 5 270,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г.о. Воскресенск,  с. Усадище, ул. Южная, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 5 812,65 | 0,00 | Итого: | 5 812,65 | 5 812,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 4 138,60 | 4 138,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 674,05 | 1 674,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 4, ул.Энгельса, д. ½, 2, 3, 3б |  | Работы по благоустройству | 2023 | 2023 | 7 766,78 | 0,00 | Итого: | 7 766,78 | 7 766,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 5 529,94 | 5 529,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 236,84 | 2 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д.92,94 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 550,87 | 0,00 | Итого: | 6 550,87 | 0,00 | 6 550,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 550,87 | 0,00 | 6 550,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Быковского, д.40,42,44 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 4 014,55 | 0,00 | Итого: | 4 014,55 | 0,00 | 4 014,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 014,55 | 0,00 | 4 014,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Победы, д.19,23 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 280,95 | 0,00 | Итого: | 6 280,95 | 0,00 | 6 280,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 280,95 | 0,00 | 6 280,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Воскресенск, п.Фосфоритный, ул.Школьная, д.2,3,5 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 7 472,39 | 0,00 | Итого: | 7 472,39 | 0,00 | 7 472,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 472,39 | 0,00 | 7 472,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Первомайская, д.13,9,7,5,3 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 4 005,78 | 0,00 | Итого: | 4 005,78 | 0,00 | 4 005,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 005,78 | 0,00 | 4 005,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Андреса, д.28,24, ул.Первомайская, д.11,17 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 5 316,10 | 0,00 | Итого: | 5 316,10 | 0,00 | 5 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 316,10 | 0,00 | 5 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г.о. Воскресенск, с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 508,75 | 0,00 | Итого: | 3 508,75 | 0,00 | 3 508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 508,75 | 0,00 | 3 508,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Московская, д.25,27, пер.2-ой Школьный д.1,2 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 399,02 | 0,00 | Итого: | 3 399,02 | 0,00 | 3 399,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 399,02 | 0,00 | 3 399,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, пер.2-ой Школьный д.3, ул.Некрасова, д.20,22,24,26 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 361,30 | 0,00 | Итого: | 3 361,30 | 0,00 | 3 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 361,30 | 0,00 | 3 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Некрасова, д.28,30,32,34,36 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 4 243,57 | 0,00 | Итого: | 4 243,57 | 0,00 | 4 243,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 243,57 | 0,00 | 4 243,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Беркино, д.8,4,7,6; |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 435,35 | 0,00 | Итого: | 6 435,35 | 0,00 | 6 435,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 435,35 | 0,00 | 6 435,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Беркино, д.1,1/2 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 025,42 | 0,00 | Итого: | 6 025,42 | 0,00 | 6 025,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 025,42 | 0,00 | 6 025,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Беркино, д.1/3,1/4 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 3 684,74 | 0,00 | Итого: | 3 684,74 | 0,00 | 3 684,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 684,74 | 0,00 | 3 684,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Нераспределенный остаток 2025 года | | | | | | | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 40 302,05 | 0,00 | 0,00 | 40 302,05 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Нераспределенный остаток 2026 года | | | | | | | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 40 302,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 302,05 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 199 469,70 | 54 566,81 | 64 298,79 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 38 851,51 | 38 851,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 160 618,19 | 15 715,30 | 64 298,79 | 40 302,05 | 40 302,05 | 0,00 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.6. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.15 «Содержание дворовых территорий»

подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей,

в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | 1. г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул.Быковского, д.40,42,44;  2. г.о. Воскресенск, п.Фосфоритный, ул.Школьная, д.2,3,5;  3. г.о. Воскресенск, с.Конобеево, ул.Учхоз, д.6;  4. г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Московская, д.25,27, пер.2-ой Школьный д.1,2;  5. г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, пер.2-ой Школьный д.3, ул.Некрасова, д.20,22,24,26;  6. г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Беркино, д.8,4,7,6 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 7 417,47 | 0,00 | Итого: | 7 417,47 | 0,00 | 7 417,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 417,47 | 0,00 | 7 417,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 7 417,47 | 0,00 | 7 417,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 417,47 | 0,00 | 7 417,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.7 Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29 «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях» подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023, (тыс. руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс.руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Ломоносова, д.96,98 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 5 168,71 | 0,00 | Итого: | 5 168,71 | 0,00 | 5 168,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 168,71 | 0,00 | 5 168,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Калинина, д.51,52,53 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 703,31 | 0,00 | Итого: | 6 703,31 | 0,00 | 6 703,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 703,31 | 0,00 | 6 703,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Быковского, д.36,38 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 7 143,77 | 0,00 | Итого: | 7 143,77 | 0,00 | 7 143,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 143,77 | 0,00 | 7 143,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Быковского, д.32,34 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 1 729,00 | 0,00 | Итого: | 1 729,00 | 0,00 | 1 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 729,00 | 0,00 | 1 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Победы, д.33,29,27, 35/1 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 11 802,21 | 0,00 | Итого: | 11 802,21 | 0,00 | 11 802,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 802,21 | 0,00 | 11 802,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.12,14,16 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 5 164,03 | 0,00 | Итого: | 5 164,03 | 0,00 | 5 164,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 164,03 | 0,00 | 5 164,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.22,20,18 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 9 040,44 | 0,00 | Итого: | 9 040,44 | 0,00 | 9 040,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 040,44 | 0,00 | 9 040,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Менделеева, д.28,26,24 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 6 320,32 | 0,00 | Итого: | 6 320,32 | 0,00 | 6 320,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 320,32 | 0,00 | 6 320,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Воскресенск, с.Конобеево, ул.Учхоз, д.2,3,4,5 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 9 680,45 | 0,00 | Итого: | 9 680,45 | 0,00 | 9 680,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 680,45 | 0,00 | 9 680,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Воскресенск, с.Конобеево, ул.Учхоз, д.1 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 2 333,02 | 0,00 | Итого: | 2 333,02 | 0,00 | 2 333,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 333,02 | 0,00 | 2 333,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Воскресенск, г.Воскресенск, ул.Андреса, д.40,44,46,48, ул.Первомайская, д.19 |  | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 | 9 553,93 | 0,00 | Итого: | 9 553,93 | 0,00 | 9 553,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 553,93 | 0,00 | 9 553,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Нераспределенный остаток 2024 года | | | | | | | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,81 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Нераспределенный остаток 2025 года | | | | | | | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 74 640,00 | 0,00 | 0,00 | 74 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Нераспределенный остаток 2026 года | | | | | | | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 74 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 640,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 223 920,00 | 0,00 | 74 640,00 | 74 640,00 | 74 640,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 223 920,00 | 0,00 | 74 640,00 | 74 640,00 | 74 640,00 | 0,00 |