

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт**

**объектов социальной инфраструктуры»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». (Прилагается.)

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Фактор-инфо» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Илюшина О.В. .

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа городского округа Воскресенск

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

(далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы строительства | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение городского округа Воскресенск Московской области «Управление капитального строительства» (далее – МКУ УКС» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Воскресенск Московской области объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры  3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | МКУ УКС | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства бюджета Московской области | 40 670,75 | 40 670,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 259,32 | 4 259,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 44 930,07 | 44 930,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» направлена на обеспечение населения городского округа Воскресенск объектами социального назначения, а как же на приведение в соответствие с действующим законодательством существующей системы контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности городского округа Воскресенск, в целях организации капитального и текущего ремонта, с учетом реальной исправности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения объектов социальной сферы.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы,

с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Тенденции демографического развития Московской области по-прежнему выступают вызовом к развитию инфраструктуры дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами жилищного строительства. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках соответствующей подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Воскресенск, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Воскресенск разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Воскресенск, проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной

программы (подпрограмм)

Взаимодействие между заказчиком муниципальной программы и ответственными за выполнение мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта постановления по внесению изменений в муниципальную программу и формирования отчетов о реализации муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и направляет заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

определяет исполнителей мероприятий подпрограмм, в том числе путем проведения конкурентных процедур;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и предоставляет заказчику программ отчет о реализации мероприятий.

5. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

Контроль муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Заказчики муниципальной программы осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы, представляют в установленные сроки и по установленной форме отчетность о реализации муниципальной программы в соответствии с действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области.

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3 | 06 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единиц | Значение показателя определяется исходя из количества дошкольных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт |
| 2. | 3 | 07 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единиц | Значение показателя определяется исходя из количества общеобразовательных организаций в которых выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту |

7. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное  мероприятие 06.  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024-2027 годы | Итого: | 30 625,77 | 30 625,77 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 28 512,09 | 28 512,09 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 2 113,68 | 2 113,68 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 06.01  Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-2027 годы | Итого: | 30 625,77 | 30 625,77 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ УКС |
| Средства бюджета  Московской области | 28 512,09 | 28 512,09 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 2 113,68 | 2 113,68 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | х | х | Всего | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | х |
| 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное  мероприятие 07.  Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024-2027 годы | Итого: | 14 304,30 | 14 304,30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 2 145,64 | 2 145,64 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 07.01  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024-2027 годы | Итого: | 14 304,30 | 14 304,30 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ УКС |
| Средства бюджета  Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 2 145,64 | 2 145,64 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц | х | Х | Всего | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | х |
| 1 квартал | 1 полу-годие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 44 930,07 | 44 930,07 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 40 670,75 | 40 670,75 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  городского округа  Воскресенск | 4 259,32 | 4 259,32 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

7.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01. Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных

образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов

социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ УКС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | |
| 1. | МОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы «Спутник»), Московская обл., г Воскресенск, ул. Дзержинского, влд. 10 | Московская обл., г Воскресенск, ул. Дзержинского, влд. 10 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.22-01.09.24 | Средства  бюджета  Московской области | 28 512,09 | 28 512,09 | 0,00 | 0,00 |
| Средства  бюджета  городского  округа Воскресенск | 2 113,68 | 2 113,68 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | |  | 30 625,77 | 30 625,77 | 0,00 | 0,00 |  | 30 625,77 |

7.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Городской округ Воскресенск | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 30 625,77 | 30 625,77 | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 28 512,09 | 28 512,09 | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 113,68 | 2 113,68 | - | - | - | - |
| 1.1 | МОУ «СОШ № 5» (дошкольные группы «Спутник»), Московская обл, г Воскресенск, ул Дзержинского, влд 10 | 964,3 кв.м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.22-01.09.24 | 01.09.24 | 84  866,22 | 54  240,446 | Итого: | 30 625,77 | 30 625,77 | - | - | - | - |
| 50  496,957 | Средства бюджета Московской области | 28 512,09 | 28 512,09 | - | - | - | - |
| 3  743,489 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 113,68 | 2 113,68 | - | - | - | - |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 30 625,77 | 30 625,77 |  | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 28 512,09 | 28 512,09 |  | - | - | - |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 113,68 | 2 113,68 |  | - | - | - |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | - | - | - | - | - | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 30 625,77 | 30 625,77 | - | - | - | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | 28 512,09 | 28 512,09 | - | - | - |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 113,68 | 2 113,68 | - | - | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводных, ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |

7.4. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных

(муниципальных) общеобразовательных организаций подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов

образования муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ УКС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2024 год | 2025 год | 2026-2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | | |
| 1. | МОУ «Лицей им. Стрельцова П.В.», Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева,  д. 11 | Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 11 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.22-30.08.24 | Средства бюджета Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 145,64 | 2 145,64 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | |  | 14 304,30 | 14 304,30 | 0,00 | 0,00 |

7.5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027-2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Городской округ Воскресенск | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 14 304,30 | 14 304,30 | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 145,64 | 2 145,64 | - | - | - | - |
| 1.1 | МОУ «Лицей им. Стрельцова П.В.», Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 11 | 9235,1 кв.м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.22-30.08.24 | 30.12.22 | 531  399,99761 | 517 095,69560 | Итого: | 14 304,30 | 14 304,30 | - | - | - | - |
| 464 956,45683 | Средства бюджета Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | - | - | - | - |
| 52 139,  23877 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 145,64 | 2 145,64 | - | - | - | - |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 14 304,30 | 14 304,30 |  | - | - | - |
|  | Средства бюджета Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 145,64 | 2 145,64 | - | - | - | - |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | - | - | - | - | - | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 14 304,30 | 14 304,30 | - | - | - | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | 12 158,66 | 12 158,66 | - | - | - |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 145,64 | 2 145,64 | - | - | - |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводных, ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. |  |  |  |  |  |  |